SPIS TREŚCI

WSTĘP	4

WPROWADZENIE	5

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO, DOROTOWO, WILCZE JARY (SOŁECTWO WYMYSŁOWO)	10

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO, DOROTOWO, WILCZE JARY (SOŁECTWO WYMYSŁOWO)	12

WIZJA STANU DOCELOWEGO	21

KOSZT REALIZACJI ZADAŃ	22

HARMONOGRAM REALIZACJI	23

WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU	24

PODSUMOWANIE	24

„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…”

Jan Paweł II

# WSTĘP

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Więcbork przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Wymysłowo, Dorotowo, Wilcze Jary (Sołectwo Wymysłowo).

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

  - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

  - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

# WPROWADZENIE

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości.

Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.

- zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

- dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

- tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji, a więc zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich (przynajmniej jeden raz w trakcie kadencji władz gminy).

Przed zakończeniem każdej kolejnej kadencji samorządu lokalnego przygotowane zostaje: Sprawozdanie i ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości –  przedstawiane do wiadomości wszystkich mieszkańców miejscowości, członków Rady Sołeckiej oraz radnych Gminy.

Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

## HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Wymysłowo zaistniało w dziejach początkowo jako jeden z folwarków majątku ziemskiego Sypniewo. Nazwa ta pojawia się około roku 1858. W kolejnych latach przybywało mieszkańców - i w 1905 było ich już około 20. Znaczniejszy rozwój wsi nastąpił po 1945 roku. Wieś leży na południowy zachód od Sypniewa i jako sołectwo (obejmuje także wsie Dorotowo i Wilcze Jary) stanowi granicę gminy i powiatu na odcinku zachodnim – przylegającym do rzeki Łobzonka oraz na części odcinka południowego, gdzie granicę stanowi linia lasów Nadleśnictwa Złotów. Około 1 km na południe od wsi, pośród tych lasów, nad malowniczym rozlewiskiem, znajduje się znany XIX-wieczny dom myśliwski „Stebionek” znany m.in. z pobytów tu przed wojną prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

INFORMACJA O MIEJSCOWOŚCI

WYMYSŁOWO

GMINA - Więcbork

POWIAT – sępoleński

WOJEWÓDZTWO – Kujawsko-Pomorskie

LICZBA MIESZKAŃCÓW – 225 
w tym: Wymysłowo: 73, Dorotowo: 93, Wilcze Jary 59

POWIERZCHNIA Wymysłowa 
(sołectwo obejmuje miejscowości:  Wymysłowo, Dorotowo, Wilcze Jary) - 685,14 ha

SOŁTYS –  Zygmunt Głąb

RADA SOŁECKA 
Hoppe Jarosław
Zalewski Robert
Łopuska Justyna

Szmelter Stefan

GŁÓWNE ZADANIA RADY SOŁECKIEJ

- organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców związanych z warunkami ich życia i pracy

- integracja społeczności lokalnej

- wzbogacenie życia kulturalnego na wsi

- podniesienie atrakcyjności wsi

- kultywowanie tradycji

- organizacja imprez okolicznościowych

# ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO, DOROTOWO, WILCZE JARY (SOŁECTWO WYMYSŁOWO)

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzi, organizacje społeczne.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | X |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  |  | X |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  |  | X |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  |  | X |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | X |  |
| - wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) |  |  | X |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  | X |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| #### Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki | X |  |  |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  | X |  |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  | X |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne |  |  | X |  |
| - specyficzne nazwy |  | X |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową | X |  |  |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  |  | X |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  | X |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) | X |  |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | X |  |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  |  | X |
| - ruch tranzytowy |  |  | X |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  |  | X |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP | X |  |  |  |
| - Koło Gospodyń Wiejskich |  |  |  | X |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |

# OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO, DOROTOWO, WILCZE JARY (SOŁECTWO WYMYSŁOWO)

##### Analiza SWOT

| Silne strony - bliskość miasta, - sąsiedztwo z woj. wielkopolskim - wysokie walory krajobrazu, - przez teren sołectwa biegnie jeden szlak rowerowy (czarny) – dokładnie przez miejscowość Wilcze Jary, - czyste otoczenie i środowisko naturalne, - dużo lasów i terenów zielonych, - niska przestępczość, - wysoka aktywność mieszkańców i chęć organizowania przedsięwzięć wpływających na rozwój wsi | Słabe strony - brak skutecznych grup działania, - zły stan nawierzchni dróg; - niedoinwestowana infrastruktura wsi, - brak placu zabaw dla dzieci, - brak możliwości zagospodarowania czasu wolnego młodzieży, - brak skanalizowania wsi, - brak zwodociągowania wsi, - brak ożywienia gospodarczego, skutkującego nowymi miejscami pracy, |
| --- | --- |
| Szanse - możliwość uzyskania środków finansowych, w tym z UE, - kompleksowy rozwój sieci usług, - unowocześnianie infrastruktury sołectwa; - atrakcyjne położenie (walory przyrodnicze) | Zagrożenia - postępująca indywidualizacja życia społecznego , - narastający brak przepływu informacji, - poczucie beznadziei, - brak świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z konieczności stałej edukacji; - rosnące patologie społeczne - zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie gospodarstw rolnych i ich niedoinwestowanie |

PLAN DZIAŁAŃ

| 1. Co nas wyróżnia | ANALIZA |  | ## DIAGNOZA |  | ## PLAN |  |  | ## PROGRAM Projekt |  | ## Wnioski do Instytucji zewnętrz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co jest? |  | Jak jest? |  | Jak ma być? |  |  |  |  |  |  |
|  | - Szlaki rowerowe - Ziemia Krajeńska - Krajeński Park Krajobrazowy - Teren pagórkowaty - mieszkańcy dobrze się znają - środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone - katarakta-wodospad, - rzeka - Świetlica wiejska w Dorotowie |  | - szlak czarny niedostatecznie oznaczony - istnieje budynek, który wymaga remontu |  | - uporządkowany system oznaczeń - wyremontowana świetlica, będąca centrum kulturalnym wsi |  |  | „Oznakowanie szlaków rowerowych” ”REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOROTOWIE” Wyremontowanie pomieszczeń i sanitariatów (wymiana podłogi 50 m², okien (9 szt.), drzwi (2 szt.), założenie centralnego ogrzewania, remont kuchni i zakup sprzętu AGD (2 kuchnie elektrycznie, 2 kuchenki gazowe, lodówka, lada chłodnicza), położenie płytek w pomieszczeniu przeznaczonym na kuchnię (30m²) sanitariaty oraz zbiornik ściekowy, docieplenie budynku (ok. 200 m²). |  | UM Więcbork Zarząd Dróg Urząd Marszałkowski Stowarzyszenia Fundacje Programy i Fundusze UE Inicjatywa społeczna |  |
|  | - bliskie sąsiedztwo działki (0,5 ha) obok świetlicy w Dorotowie, którą można zakupić - niezadowalający stan dróg |  | - działka zlokalizowana obok świetlicy doskonale nadaje się na zagospodarowanie do celów kulturalno-rozrywkowych oraz na miejsce pod plac zabaw dla dzieci - drogi na terenie wsi wchodzących w skład sołectwa wymagają modernizacji |  | obok świetlicy w Dorotowie powinien znajdować się plac przeznaczony na organizowanie imprez kulturalno-sportowo-rozrywkowych oraz plac zabaw dla dzieci - zadowalający stan dróg |  |  | „ZAKUP DZIAŁKI” 0,5 ha zlokalizowanej obok świetlicy w Corotowie - asfalt na drodze gruntowej z Sypniewa do Dorotowa (dł. 7 km), Droga łączy sołectwo z gminą Łobżenica (woj. wielkopolskie) |  | Fundacja Wspomagania Wsi Fundacja im. M. Rataja Fundacje wspierające dziedzictwo kulturowe Konserwator zabytków Fundacje Sponsorzy |  |
| 2. Funkcje jaką pełni wieś |  | - rolniczo – mieszkaniowa - usługowa |  | - przewaga rolnictwa - słabo rozwinięte usługi |  | - dywersyfikacja i tworzenie alternatywnych źródeł dochodu - ożywienie gospodarcze, skutkujące nowymi miejscami pracy |  |  | „TU MIESZKAMY TU PRACUJEMY” Tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy |  | ARiMR ODR Fundusze Granty |
| 3. Kim są mieszkańcy |  | - rolnicy - młodzież - emeryci - renciści - bezrobotni |  | - ludność średnio wykształcona - osoby dotknięte bezrobociem - społeczność zintegrowana |  | - podwyższanie kwalifikacji przez społeczność - reorientacja zawodowa - wzrost zaangażowania mieszkańców wobec nowych wyzwań |  |  | „JAK NAS WIDZĄ TAK NAS PISZĄ” Organizowanie przez mieszkańców spotkań w celu wymiany doświadczeń Organizowanie wg potrzeb szkoleń podnoszących wiedzę |  | ARiMR ODR PUP Sępólno Kr. Inne |
| 4. Z czego się utrzymują |  | - praca na roli - emerytury i renty - inne dochody - zatrudnienie w sektorze prywatnym - własna działalność gospodarcza |  | - problemy dostosowania gospodarstw rolnych do norm UE - niski stopień rozwoju w sferze usług |  | - restrukturyzacja gospodarstw rolnych - rozwój sfery usług - |  |  | „USŁUGI SZANSĄ NA DOCHÓD” Tworzenie nowych miejsc pracy w rzemiośle, usługach Rozwój lokalny |  | Fundacja Wspomagania Wsi PUP Sępólno Kr. ODR |
| 5. Jak jest zorganizowana |  | - Rada Sołecka - Koło Gospodyń Wiejskich |  | - Wysoka aktywność społeczna |  | - zwiększona aktywność społeczna na rzecz wspólnego działania - zorganizowana aktywność społeczna |  |  | „DLA DOBRA WYMYSŁOWA ORGANIZUJEMY SIĘ” Organizowanie imprez integracyjnych Stworzenie grupy działania |  | Fundacje Fundusze UM Więcbork |
| 6. Propozycja dla młodzieży i dzieci |  | - świetlica wiejska |  | - pilna potrzeba remontu pomieszczeń i sanitariatów, brak centralnego ogrzewania - brak dostępu do Internetu - brak zajęć świetlicowych - brak placu zabaw dla dzieci |  | Wyremontowana świetlica centrum kulturalno-rozrywkowym wsi Wyremontowanie pomieszczeń i sanitariatów (wymiana podłogi 50 m², okien (9 szt.), drzwi (2 szt.), założenie centralnego ogrzewania, remont kuchni i zakup sprzętu AGD (2 kuchnie elektrycznie, 2 kuchenki gazowe, lodówka, lada chłodnicza), położenie płytek w pomieszczeniu przeznaczonym na kuchnię (30m²) sanitariaty oraz zbiornik ściekowy, docieplenie budynku (ok. 200 m²). Plac zabaw dla dzieci |  |  | „OPIEKA, KULTURA, ROZRYWKA” Remont budynku Organizacja zajęć świetlicowych Internet Plac zabaw dla dzieci |  | Programy UE Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Fundacja Wspomagania Wsi |
| 7. Jak rozwiązywane są problemy |  | - zebrania wiejskie - spotkania z Radnymi - spotkania z Burmistrzem |  | - spotkania z Radnymi oraz z Burmistrzem nie przynoszą pożądanych efektów |  | - współpraca z samorządem - współpraca z sąsiednimi sołectwami - większy przepływ informacji |  |  | „INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI” Organizowanie spotkań informacyjnych Zawiązanie Grupy Działania |  | Rada Sołecka UM Więcbork |
| 8. Obyczaje i tradycje |  | - organizacja cyklicznych festynów dla mieszkańców miejscowości (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki, turnieje piłkarskie) - sołectwo jest pomysłodawcą Turnieju Sołectw – odbywającej się od kilku lat imprezy, której celem jest rywalizacja sołectw z terenu gminy i zdobycie tytułu „Najlepszego sołectwa” |  | - prawidłowa organizacja imprezy |  | - utrzymywać tradycję zwiększając jej prestiż |  |  | „KULTYWOWANIE TRADYCJI” |  | Fundacja im. S. Batorego UM Więcbork Fundacja Wspomagani Wsi Środki UE |
| 9. Jak wygląda wieś |  | - rozciągnięta zabudowa wsi |  | - teren pagórkowaty - piękne widoki - dziurawe drogi asfaltowe - obejścia zadbane - budynek świetlicy wiejskiej wymagający remontu - brak placu zabaw dla dzieci - brak oświetlenia wsi - brak oznakowania szlaków rowerowych |  |  | - turystyka pejzażowa - poprawiona nawierzchnia dróg, - pięknie wyglądający budynek świetlicy, - plac zabaw dla dzieci, - oświetlenie we wsi, - oznakowane szlaki rowerowe | „WIEŚ NASZA PIĘKNA I CZYSTA” |  | Rada Sołecka UM Więcbork Fundacja Wspomagania Wsi Granty Stowarzyszenia Środki UE Mieszkańcy |  |
| 10. Jakie są mieszkania i obejścia |  | - zabudowa niejednorodna |  | - murowane domy jednorodzinne - poprawna infrastruktura obejść (płoty, ogrody ..) |  |  | - estetyczny wygląd elewacji, obejść (płoty ogrody..) | „JAK NAS WIDZĄ TAK NAS PISZĄ” Konkurs „Na najładniejsze obejście” |  | Fundacja Wspomagania Wsi Rada Sołecka ODR Minikowo Mieszkańcy UM Więcbork |  |
| 11. Jaki jest stan otoczenia i środowiska |  | - lasy - katarakta – wodospad, rzeka - brak kanalizacji - brak wodociągu - brak internetu - stelefonizowanie |  | - zadbane lasy - większość mieszkańców wsi posiada telefon - szamba przyzagrodowe |  |  | - Internet dla wsi - skanalizowana wieś - zwodociągowania wieś | „PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU NATURALNEMU” W każdym domu kanalizacja lub przyzagrodowa oczyszczalnia Każde gospodarstwo domowe posiada dostęp do wodociągu |  | Fundacje Ochrona Środowiska UM Więcbork Środki UE |  |
| 12. Jakie jest rolnictwo |  | - 100% indywidualne |  | - przewaga gleb średnich |  |  | - dostosowane do norm UE | „NOWOCZESNE GOSPODARSTWO ROLNE” Szkolenia w zakresie norm UE |  | ODR Minikowo ARiMR |  |
| 13. Komunikacja |  | - PKS |  | - usługi komunikacyjne zadowalające |  |  | - lepsza komunikacja i jakość świadczonych usług | „KLIENT NASZ PAN” |  | UM Więcbork Przedsiębiorstwo PKS |  |

# WIZJA STANU DOCELOWEGO

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowisko naturalne; |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługowe; |
| Kim mają być mieszkańcy? | Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się ze wsią, poszerzający wiedzę |
| Co ma dać utrzymanie? | Usługi, Rolnictwo; |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia, Grupy Działania; |
| W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Dyskusje i Działania; |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, Wykorzystany potencjał krajobrazu; |
| Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Ludowe, sportowe; |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Estetycznie; |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Zachowanie równowagi ekologicznej; Wybudowanie kanalizacji lub przyzagrodowych oczyszczalni ścieków |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe i zmodernizowane; |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Zadowalające dla potrzeb mieszkańców i turystów; |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Plac zabaw dla najmłodszych; Profesjonalne zajęcia świetlicowe; |

# KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

| RODZAJ ZADANIA | ŁACZNY KOSZT w zł. |
| --- | --- |
| REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOROTOWIE | 100 000,00 |
| UTWARDZENIE TŁUCZNIEM DROGI GRUNTOWEJ Z SYPNIEWA DO DOROTOWA dł. 7 km | 300 000,00 |
| DROGA ASFALTOWA Z SYPNIEWA DO DOROTOWA dł. 7 km | 1 300 000,00 |
| ZAKUP DZIAŁKI PRZYLEGAJĄCEJ DO ŚWIETLICY W DOROTOWIE (O,5 ha) | 20 000 |
| PLAC ZABAW DLA DZIECI (przy świetlicy w Dorotowie) | 30 000 |
| OŚWIETLENIE SOŁECTWA | 200 000,00 |
| OZNAKOWANIE SZLAKÓW ROWEROWYCH I WYPOSAŻENIE ICH W NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ | 5 000,00 |

# HARMONOGRAM REALIZACJI

| RODZAJ ZADANIA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOROTOWIE |  |  |  |  |  |  |  |
| UTWARDZENIE TŁUCZNIEM DROGI GRUNTOWEJ Z SYPNIEWA DO DOROTOWA (dł. 7 km) |  |  |  |  |  |  |  |
| DROGA ASFALTOWA Z SYPNIEWA DO DOROTOWA dł. 7 km. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKUP DZIAŁKI PRZYLEGAJĄCEJ DO ŚWIETLICY W DOROTOWIE (O,5 ha) |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAC ZABAW DLA DZIECI (przy świetlicy w Dorotowie) |  |  |  |  |  |  |  |
| OŚWIETLENIE SOŁECTWA |  |  |  |  |  |  |  |
| OZNAKOWANIE SZLAKÓW ROWEROWYCH I WYPOSAŻENIE ICH W NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ |  |  |  |  |  |  |  |

# WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Miejskiej Więcborka. Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Gminy Więcbork, Radzie Sołeckiej miejscowości Wymysłowo, Dorotowo, Wilcze Jary (Sołectwo Wymysłowi) oraz Sołtysowi wsi Wymysłowo, Dorotowo, Wilcze Jary (Sołectwo Wymysłowo).

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych                           i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego              w Więcborku zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Wymysłowo, Dorotowo, Wilcze Jary (Sołectwo Wymysłowo). Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka.

# PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.