### 3.3. INFORMACJA O MIEJSCU I DŁUGOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ PLANOWANEJ DO BUDOWY NA LATA 2007 -2015

| Lp |  | Zadanie - miejscowość | Liczba mieszkańców |  | Liczba turystów w sezonie obsługiwanych przez tą sieć |  | Ogółem liczba mieszkańców obsługiwanych przez tą sieć |  | Długość sieci kanalizacyjnej w km |  | Koszt budowy w zł. |  | Okres realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Budowa kanalizacji ul. Strzelecka, Kościuszki, Wyzwolenia w Więcborku | 389 |  | 1300 |  | 1689 |  | 1,5 |  | 1.300.000,00 |  | 2007 -2008 |  |
| 2. |  | Budowa kanalizacji we wsi Sypniewo | 1277 |  |  |  | 1277 |  | 8,5 |  | 2.400.000,00 |  | 2008 -2009 |  |
| 3. |  | Budowa kanalizacji na ul. Strzeleckiej w Więcborku – II etap | 100 |  | 600 |  | 700 |  | 1,6 |  | 1.100.000,00 |  | 2008 -2009 |  |
| 4. |  | Budowa kanalizacji na ul. H. Sawickiej i J. Krasickiego w Więcborku | 85 |  | - |  | 85 |  | 0,7 |  | 500.000,00 |  | 2009 - 2010 |  |
| 5. |  | Budowa kanalizacji na Oś. Słonecznym w Więcborku | 600 |  | - |  | 600 |  | 4,5 |  | 2.000.000,00 |  | 2009 - 2010 |  |
| 6. |  | Budowa kanalizacji we wsi Witunia - etap 1 | 500 |  | - |  | 500 |  | 7,0 |  | 2.000.000,00 |  | 2011 - 2012 |  |
| 7. |  | Budowa kanalizacji we wsi Runowo Kraj. | 627 |  | - |  | 627 |  | 8,0 |  | 2.400.000,00 |  | 2011 -2012 |  |
| 8. |  | Budowa kanalizacji na Os. Piastowskim w Więcborku – etap I | 400 150 działek x 4 osoby = 600 |  | - |  | 1000 |  | 5,0 |  | 2.000.000,00 |  | 2010 |  |
| 9. |  | Budowa kanalizacji we wsi Śmiłowo | 170 |  | - |  | 170 |  | 2,0 |  | 800.000,00 |  | 2011 |  |
| 10. |  | Budowa kanalizacji we wsi Lubcza – etap I | 250 |  | - |  | 250 |  | 4,0 |  | 1.500.000,00 |  | 2011 -2012 |  |
| 11. |  | Budowa kanalizacji na Oś. 28 Stycznia oraz cz. ul. Wyzwolenia w Więcborku | 360 |  | - |  | 360 |  | 1,3 |  | 600.000,00 |  | 2011 |  |
| 12. |  | Budowa kanalizacji we wsi Witunia – II etap | 300 |  | - |  | 300 |  | 4,0 |  | 1.500.000,00 |  | 2012 -2013 |  |
| 13. |  | Budowa kanalizacji we wsi Pęperzyn Wieś i Pęperzyn PGR | 700 |  |  |  | 700 |  | 6,0 |  | 1.700.000,00 |  | 2012 -2013 |  |
| 14. |  | Budowa kanalizacji na ul. Złotowskiej w Więcborku | 450 |  | - |  | 450 |  | 0,7 |  | 600.000,00 |  | 2012 |  |
| 15. |  | Budowa kanalizacji na Promenadzie, cz. ul. Potulickich oraz Os. Przy Powst. Wlkp. W Więcborku | 100 (24 działki x 4 = 96) |  | - |  | 196 |  | 1,5 |  | 1.000.000,00 |  | 2012 - 2013 |  |
| 16. |  | Budowa kanalizacji we wsi Nowy Dwór - Zakrzewek – Zakrzewska Osada | 558 |  | - |  | 558 |  | 6,5 |  | 2.000.000,00 |  | 2012 -2013 |  |
| 17. |  | Budowa kanalizacji we wsi Zabartowo | 392 |  | - |  | 392 |  | 4,0 |  | 1.500.000,00 |  | 2014 -2015 |  |
| 18. |  | Budowa kanalizacji na os. Piastowskim – etap II | 200 działek x4 = 1200 |  | - |  | 800 |  | 5,5 |  | 2. 000.000,00 |  | 2013 |  |
| 19. |  | Budowa kanalizacji we wsi Borzyszkowo | 141 |  | - |  | 141 |  | 3,5 |  | 1.300.000,00 |  | 2014 -2015 |  |
| 20. |  | Budowa kanalizacji w ul. Gdańskiej i Starodworcowej w Więcborku | 521 |  | - |  | 521 |  | 2,0 |  | 1.400.000,00 |  | 2013 |  |
| 21. |  | Budowa kanalizacji we wsi Czarmuń | 93 |  | - |  | 93 |  | 6,0 |  | 1.900.000,00 |  | 2014 -2015 |  |
| 22. |  | Budowa kanalizacji we wsi Lubcza – II etap | 230 |  | - |  | 230 |  | 7, 4 |  | 2.100.000,00 |  | 2014 -2015 |  |
| 23. |  | Budowa kanalizacji we wsi Suchorączek | 366 |  | - |  | 366 |  | 1,3 |  | 600.000,00 |  | 2014 -2015 |  |
| 24. | Budowa kanalizacji we wsi Adamowo oraz Sypniewo Osiedle leśne |  | 122 | - |  | 122 |  | 5,5 |  | 1.600.000,00 |  | 20014 -2015 |  |  |

OGÓŁEM:                                                                                                                        12 127 osób           98,0 km       35.800.000,00

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 21/2005 z dnia 12 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. nr 108, poz. 1875) gmina Więcbork z wyjątkiem  miasta Więcbork włączona jest w obszar Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Wobec powyższego budowa kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana  częściowo zgodnie z wykazem tabelarycznym (3.3) na terenie objętym  formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 zpóźn.zm.),

Wskaźnik długości sieci: 123,74 osób na 1km kanalizacji w aglomeracji Więcbork

Obliczony  z proporcji:

Ilość osób aglomeracji przewidziana do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej  projektowanej             12127   osób

Długość sieci kanalizacyjnej ( przewidzianej do wykonania  w aglomeracji Więcbork)                                     98,0  km