WYDATKI INWESTYCYJNE W 2005r.

Stan zaawansowania inwestycji w 2005r. przedstawia się następująco:

      - Wodociąg Nowy Dwór – sfinansowano.

      - Sfinansowano modernizację sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku.

      - Wodociąg Witunia - Zakrzewek – wykonano w ok. 80 % całego zadania.

      - Wodociąg Borzyszkowo – Lubcza – Sypniewo – wykonano i sfinansowano dokumentację

      - Wodociąg Więcbork – Śmiłowo – Karolewo – zadanie wykonano w całości.

      - Zakupiono budynek od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Orlą” i sfinansowano.

      - Wykonano i sfinansowano wodociąg na ul. Kazimierza Odnowiciela.

      - Wykonano i sfinansowano przyłącze wodociągowe do działki pod zabudowę przemysłową.

      - Wykonano i sfinansowano dokumentację na wodociąg Sypniewo – Adamowo.

      - Wykonano i sfinansowano dokumentację na kanalizację ul. Kościuszki, Rybackiej, Sportowej oraz oś. Łopiennik.

      - Przekazano raty na wykup budynku US w Sępólnie Kraj. przypadające do zapłaty w 2005r.

      - Zakupiono 3 komputery na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku.

      - Wykonano i sfinansowano drogę asfaltową na ul. Dworcowej w Więcborku oraz ul. Kwiatowej  i ul. Słonecznej w Sypniewie.

      - Rozpoczęto modernizację świetlicy wiejskiej w Lubczy poprzez wykonanie i sfinansowanie dokumentacji.

      - Zakupiono i sfinansowano aparat hydrauliczny wraz z zestawem łańcuchów.

      - Opracowano i sfinansowano dokumentację na instalacje c.o. w budynku socjalnym na Stadionie Miejskim w Więcborku.

      - Opracowano i sfinansowano studium wykonalności na kolektor na ul. Wyzwolenia.

      - Wykonano i sfinansowano projekt skrzyżowania na ul. Gdańskiej.

      - Wykonano odwodnienie drogi w Sypniewie.

      - Wykonano i sfinansowano drogi na osiedlu BoWiD w Więcborku.

      - Zmodernizowano drogę na trasie Zakrzewek – Zakrzewska Osada.