WYDATKI INWESTYCYJNE w 2006r.

Stan zaawansowania inwestycji w 2006r. przedstawia się następująco:

      - Wodociąg Więcbork – Śmiłowo – Karolewo – zadanie wykonano w całości.

      - Wodociąg Zakrzewek – wykonano i sfinansowano.

      - Wodociąg Lubcza – Sypniewo – zaplanowany etap wykonano.

      - Wodociąg na Osiedlu Piastowski wykonano i sfinansowano.

      - Wodociąg Sypniewo – Adamowo wykonano.

      - Dokumentacje na wodociąg Nowy Dwór – Dąbie wykonano.

      - Dokumentacja na wodociąg na trasie Czarmuń – Borzyszkowo obecnie jest w fazie realizacji, pozwolenie na budowę będzie wydane w kwietniu 2007r.

      - Wykonano podkłady geodezyjne na wodociąg na ulicy Powst. Wielkopolskich w Więcborku.

      - Wykonano utwardzenie ciągu spacerowego na promenadzie w Więcborku.

      - Modernizacja drogi na trasie Zakrzewek – Zakrzewska Osada została wykonana i sfinansowania.

      - Chodnik w Sypniewie na Osiedlu Leśnym został wykonany i sfinansowany.

      - Modernizację drogi w Zapartowie wykonano.

      - Dokumentacja na zajezdnię PKS została wykonana.

      - Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na projekt obwodnicy została przekazana.

      - Wykonano I etap modernizacji skrzyżowania w Suchorączku.

      - Przekazano dotacje dla zakładu budżetowego (AZK) na adaptacje budynku przy ul. Kasztanowej w Więcborku na mieszkania.

      - Zaplanowane grunty wykupiono.

      - Modernizację świetlicy wiejskiej w Lubczy wykonano i sfinansowano.

      - Zakupiono i zamontowano piec c. o. dla OSP w Więcborku.

      - Zakupiono szorowarkę do podłóg dla szkoły.

      - Autobus przeznaczony na dowóz uczniów do szkół został zakupiony.

      - Sieć informatyczna dla UM w Więcborku jest zrealizowana.

      - Na budowę placu zabaw w Sypniewie UM złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie w wysokości 24.010 zł. W ramach przeprowadzonej procedury konkursowej Gmina Więcbork otrzymała decyzję negatywną.

      - Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę na kanalizacje na ulicy Wyzwolenia. Na to zadania Gmina Więcbork złożyła wniosek o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

      - Na kanalizację ul. Kościuszki, Rybackiej, Sportowej oraz Strzeleckiej Gmina Więcbork złożyła wniosek o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

      - Wykonano kanalizację sanitarno – grawitacyjna na Osiedlu Łopiennik w Więcborku.

      - Wykonano kanalizację sanitarno – grawitacyjna na Osiedlu Piastowskim w Więcborku.

      - Wykonano podkłady geodezyjne na kanalizację w Sypniewie.

      - Zamontowano wagę wozową na składowisku odpadów stałych.

      - Pomieszczenia gospodarcze na plaży w Więcborku zostały wykonane.