WYDATKI INWESTYCYJNE w 2008r.

Stan zaawansowania inwestycji w 2008r. przedstawia się następująco:

      - Wodociąg Lubcza II etap – zadanie wykonano w całości. – 30.173,60 zł.

      - Dotacja celowa dla Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na modernizację ul. Gdańskiej w Więcborku została przekazana w całości zgodnie z umowa po zakończeniu inwestycji w wysokości 130.000,00 zł.

      - Budowa drogi asfaltowej na ul. Dębowej w Sypniewie 600m – wykonano i sfinansowano w kwocie 170.006,34 zł.

      - Modernizacja ul. Gdańskiej w Więcborku została wykonana i sfinansowana w wysokości 50.413,25 zł.

      - Modernizację drogi we wsi Pęperzyn – wykonano i sfinansowano w kwocie 63.291,04 zł.

      - Modernizacja parkingu na Osiedlu BoWiD w Więcborku – wykonano w całości na kwotę 98.643,43 zł.

      - Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika z odwodnieniem na ul. Złotowskiej w Witunii – rezygnacja. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach budowy ścieżki rowerowej na trasie Więcbork – Sępólno Kraj. – wykonano podkłady geodezyjne – 2.100,00 zł.

      - Opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej na budowę chodnika we wsi Pęperzyn (skrzyżowanie - kościół) 0,6 km oraz opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej oraz budowa chodnika we wsi Pęperzyn (skrzyżowanie - szkoła) – 32.856,56 zł.

      - Wykonano drogę na ulicy Kościuszki w Więcborku – 319.691,83 zł.

      - Wykonano parking w Sypniewie – 29.463,00 zł.

      - Opracowano dokumentację techniczno – budowlanej na budowę drogi publicznej wraz z odwodnieniem przy ul. K. Wielkiego i B. Chrobrego w Więcborku 1 km – 29.100,00 zł..

      - Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej na budowę chodnika we wsi Zakrzewek w kierunku szkoły 0,8 km – zadanie zrealizowano – 10.899,98 zł.

      - Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z budową parkingu przy ulicy Wodnej – wykonano i sfinansowano na wartość 252.217,38 zł.

      - Zakup zagęszczarki – 4.636,00 zł.

      - Zakup gruntów pod budowę dróg – 128.820,00 zł.

      - Adaptacja świetlicy wiejskiej na mieszkania w Pęperzynie – zrealizowano na wartość 38.575,79 zł.

      - Opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej na budowę cmentarza w Więcborku – 4.453,00 zł.

      - Zakupiono komputer dla Przedszkola Gminnego w Więcborku – 4.250,00 zł.

      - Sieć informatyczna dla UM w Więcborku zrealizowano na wartość 142.998,84 zł.

      - Dotacja na zakup samochodu strażackiego – 19.000,00 zł.

      - Wykonanie sieci informatycznej w MGOPS w Więcborku – 15.000,00 zł.

      - Zmodernizowano ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Runowie Kr. – 25.000,00 zł.

      - Zmodernizowano ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Więcborku – 46.296,86 zł.

      - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum w Więcborku – został opracowany projekt budowlano – wykonawczy, złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu z FRKF – wniosek znalazł się na liście rezerwowej 17.700,00 zł.

      - Zmodernizowano salę gimnastyczną w Gimnazjum w Więcborku – 129.616,61 zł.

      - Budowa ogrodzenia Gimnazjum w Więcborku – 57.315,60 zł.

      - Utwardzenie placu w Gimnazjum w Więcborku – 48.829,85 zł.

      - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork –złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – wykonano na wartość 555.377,75 zł.

      - Wykonano osadniki bezodpływowe wraz z przykanalikami we wsi Karolewo – 44.730,00 zł.

      - Dokumentacja na kanalizację na Oś. Piastowskim w Więcborku wykonano 43.040,00 zł.

      - Zakup zmywarki do świetlicy środowiskowej – 7.829,84 zł.

      - Zakup kserokopiarki i zastawu komputerowego do MGOPS w Więcborku – 18.500,00 zł.

      - Zakup centrali do MGOPS w Więcborku – 5.990,00 zł.

      - Opracowano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Witunia – 54.800,00 zł.

      - Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku we wsi Sypniewo – w trakcie realizacji zgodnie z przetargiem prace wykonała firma ZPHU „RABUD” Z. Mrozinski Więcbork – 42.672,69 zł.

      - Modernizacja boiska piłkarskiego w Więcborku – została zrealizowana – 22.245,33 zł.

      - Opracowano dokumentację na rozbudowę zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Więcborku – 8.000,00 zł.

      - Wykonanie placu zabaw w Więcborku – wykonano w całości na kwotę 14.391,72 zł.

      - Wykonano boisko piłkarskie na plaży miejskiej w Więcborku – 8.297,08 zł.

W 2008r. Urząd Miejski w Więcborku spłacił pożyczkę do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 26.800,00 zł. oraz kredyt w BS w Więcborku i BPS w Bydgoszcz w kwocie  1.920.000,00 zł.

W 2008r. Gmina Więcbork nie wyemitowała obligacji komunalnych. Natomiast zaciągnęła kredyt w BOŚ w Bydgoszczy w kwocie 3.948.741,00 zł.

Na koniec 2008r. wystąpiły w zakładzie budżetowym zobowiązania wymagalne w kwocie 109.542,74 zł. z uwagi na wystąpienie trudności w ściąganiu czynszów za lokale mieszkalne przez zakład budżetowy. W jednostkach budżetowych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2008r. wynosiły ogółem 7.283.936,74 zł., co stanowi 24,72 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2008r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 44.700 wykonano 21.389,10 zł. co stanowi  47,85 %

- w rozdziale 85203 na plan 10.800 wykonano   9.283,83 zł. co stanowi  85,96 %

- w rozdziale 85212 na plan   2.000 wykonano   15.857,61 zł. co stanowi  792,88 %

Realizacja dochodów budżetu państwa została wykonana w 100 % zgodnie z wydanymi decyzjami.

# Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w 2008 roku nie były zrealizowane ponieważ na złożone wnioski brak jeszcze pozytywnych decyzji.

# W 2008 roku nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

W 2008r. nie zaciągano kredytów i pożyczek oraz nie emitowano papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu – upoważnienie wynikające z § 12 Uchwały Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2008r. Ponadto nie zaciągnięto zobowiązań na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków UE (§ 12 pkt. 2a ww. uchwały). W 2008r. zaciągnięto zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (§ 12 pkt. 2b ww. uchwały) w wysokości 7.241,98 – co mieści się w kwocie określonej w upoważnieniu. Burmistrz Więcborka dokonywał 13 razy zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 pkt. 3 ww. uchwały. Nie lokowano w 2008r. wolnych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych.