Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVI/251/05

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 10 lutego 2005r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY WIĘCBORK NA LATA 2005 - 2008

| Lp. | Wyszczególnienie | Cel zadania | Jednostka organ. realizująca program | Termin |  | Wysokość nakładów finansowych w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| I. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie | Zmniejszenie zanieczyszczenia wód Jeziora Więcborskiego | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Projekt kanalizacji z przyłączami w Więcborku na ulicy Wyzwolenia |  |  | 02.01.2005 | 30.09.2005 | 16.000 | - | - | - |
| 2. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na ulicy Rybackiej, Strzeleckiej, Sportowej wraz z przyłączami |  |  | 02.01.2005 | 31.07.2005 | 180.000 | - | - | - |
| 3. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na ulicy Kościuszki wraz z 32 przyłączami |  |  | 02.01.2005 | 31.07.2005 | 195.000 | - | - | - |
| 4. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na Osiedlu Łopiennik wraz 35 przyłączami |  |  | 02.01.2005 | 31.07.2005 | 320.000 | - | - | - |
| 5. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na Osiedlu Piastowskim wraz z 25 przyłączami |  |  | 02.01.2005 | 30.09.2005 | 130.000 | - | - | - |
| 6. | Kolektor sanitarno-grawitacyjny w Więcborku na ulicy Wyzwolenia |  |  | 2006 | 2006 | - | 300.000 | - | - |
| 7. | Kolektor sanitarno-grawitacyjny w Więcborku na ulicy Złotowskiej |  |  | 2007 | 2007 | - | - | 400.000 | - |
| 8. | Kolektor sanitarno-grawitacyjny w Więcborku na ulicy Strzeleckiej i Sportowej |  |  | 2007 | 2007 | - | - | 200.000 | - |
| 9. | Kolektor sanitarno-grawitacyjny w Sypniewie |  |  | 2008 | 2008 | - | - | - | 200.000 |
| 10. | Kolektor sanitarno-grawitacyjny w Więcborku na ulicy Krasickiego i Sawickiej |  |  | 2008 | 2008 | - | - | - | 370.000 |
| II. | Zaopatrzenie w wodę | dostarczanie do gospodarstw rolnych wody wolnej od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych. | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dokumentacja na wodociąg Sypniewo – Adamowo długość 8 km z 39 przyłączami |  |  | 02.01.2005 | 30.11.2005 | 15.000 | - | - | - |
| 2. | Wodociąg Pęperzyn – Karolewo 4 km z przyłączami |  |  | 02.01.2005 | 30.11.2005 | 200.000 | - | - | - |
| 3. | Wodociąg Sypniewo-Lubcza wieś 21,5 km z 100 przyłączami |  |  | 02.01.2005 | 30.10.2005 | 340.000 | 793.000 | - | - |
| 4. | Dokumentacja na wodociąg na trasie Borzyszkowo-Zgniłka-Gurowatki 12,5 km z 38 przyłączami |  |  | 02.01.2005 | 01.03.2005 | 28.000 | - | - | - |
| 5. | Wodociąg Nowy Dwór-Leśnictwo Dąbie z 4 przyłączami |  |  | 02.01.2005 | 30.06.2005 | 86.000 | - | - | - |
| 6. | Wodociąg Witunia-Zakrzewek-Zakrzewska Osada 18 km z 76 przyłączami oraz spięcie sieci Więcbork - Witunia |  |  | 02.01.2005 | 30.11.2005 | 1.000.000 | - | - | - |
| 7. | Więcbork-Śmiłowo |  |  | 02.01.2005 | 30.11.2005 | 150.000 | - | - | - |
| 8. | Wodociąg w Więcborku na ul. Kazimierza Odnowiciela z 2 przyłączami |  |  | 02.01.2005 | 30.11.2005 | 8.000 | - | - | - |
| 9. | Wodociąg w Więcborku na ul. Rybackiej |  |  | 02.01.2005 | 31.07.2005 | 8.000 | - | - | - |
| 10. | Wodociąg Borzyszkowo – Zgniłka - Gurowatki |  |  | 2006 | 2006 | - | 650.000 | - | - |
| III. | Budownictwo | poprawa gospodarki mieszkaniowej ludności miasta i gminy | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykup gruntów | rozwój budownictwa jednorodzinnego |  | 02.01.2005 | 31.12.2008 | 41.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2. | Zakup budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne | poprawa sytuacji mieszkalnictwa komunalnego |  | 02.01.2005 | 31.07.2005 | 173.000 | - | - | - |
| 3. | Drogi | poprawa bezpieczeństwa na drogach |  | 02.01.2005 | 31.12.2008 | 262.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubczy | rozwój lokalnego życia społeczno - kulturalnego |  | 02.01.2005 | 31.12.2005 | 110.000 | - | - | - |
| 5. | Zakup budynku dla US w Sępólnie Kraj. |  |  | 02.01.2005 | 15.03.2005 | 22.500 | - | - | - |
| IV. | Oświata | dostosowanie obiektów do wymogów europejskich, | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu wraz z zapleczem | poprawa warunków nauczania |  | 02.01.2005 | 31.08.2005 | 57.000 | - | - | - |
| 2. | Modernizacja Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku | poprawa warunków nauczania |  | 02.01.2005 | 15.02.2005 | 27.670 | - | - | - |
| 3. | Ogrzewanie ekologiczne SP w Więcborku | zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza |  | 2006 | 2006 | - | 200.000 | - | - |
| V. | Pozostałe zadania | poprawa warunków bezpieczeństwa drogowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego "WEBER" |  | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM | 02.01.2005 | 31.12.2005 | 25.0000 | - | - | - |
| 2. | Komputery | usprawnienie pracy urzędu | informatyk | 02.01.2005 | 31.12.2008 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.0000 |
| VI. | # Kultura fizyczna i sport | krzewienie kultury fizycznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Projekt c. o. w budynku socjalnym na Stadionie Olimpijskim w Więcborku |  | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM | 02.01.2005 | 30.06.2005 | 3.000 | - | - | - |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 3.417.170 | 2.093.000 | 750.000 | 720.000 |