Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXIV/303/05

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 29 listopada 2005r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY WIĘCBORK NA LATA 2006 - 2009

| Lp. | Wyszczególnienie | Cel zadania | Jednostka organ. realizująca program | Termin |  | Wysokość nakładów finansowych w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| I. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz odpadami w mieście i gminie | Zmniejszenie zanieczyszczenia wód Jeziora Więcborskiego | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na ulicach: - Rybackiej, Strzeleckiej, Sportowej wraz z przyłączami oraz sieć wodociągowa z przyłączami na ul. Rybackiej - Kościuszki - Wyzwolenia |  |  | 02.01.2006 02.01.2006 02.012006 | 31.07.2006 31.07.2006 31.11.2007 | 336.175 252.348 20.000 | 710.236 | - | - |
| 2. | Budowa kanalizacja grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków i przewodem tłocznym na osiedlu „Łopiennik” w Więcborku |  |  | 02.01.2006 | 31.07.2006 | 414.763 | - | - | - |
| 3. | Budowa kanalizacja sanitarno-grawitacyjnej z przyłączami na ul. Kazimierza Wielkiego o Bolesława Krzywoustego w Więcborku |  |  | 02.01.2006 | 31.07.2006 | 173.324 | - | - | - |
| 4. | Kolektor sanitarno-grawitacyjny w Więcborku na ulicy Złotowskiej |  |  | 2007 | 2007 | - | - | 400.000 | - |
| 5. | Kolektor sanitarno-grawitacyjny w Sypniewie |  |  | 2008 | 2009 | - | - | 200.000 | 200.000 |
| 6. | Kolektor Runowo |  |  | 2009 | 2009 | - | - | - | 400.000 |
| 7. | Kanalizacja na Oś. Słonecznym |  |  | 2008 | 2009 | - | - | 250.000 | 250.000 |
| 8. | Kolektor sanitarno-grawitacyjny w Więcborku na ulicy Krasickiego i Sawickiej |  |  | 2008 | 2008 | - | - | 370.000 | - |
| 9. | Montaż wagi wozowej na składowisku odpadów stałych | usprawnienie pracy na wysypisku odpadów stałych |  | 02.01.2006 | 28.02.2006 | 50.000 | - | - | - |
| II. | Zaopatrzenie w wodę | dostarczanie do gospodarstw rolnych wody wolnej od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych. | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wodociąg Sypniewo – Adamowo długość 8 km z 39 przyłączami |  |  | 2006 | 2007 | 100.000 | 250.000 | - | - |
| 2. | Wodociąg Więcbork - Karolewo 5,5 km z przyłączami |  |  | 15.03.2006 | 30.11.2006 | 120.000 | - | - | - |
| 3. | Wodociąg Sypniewo-Lubcza wieś 21,5 km z 100 przyłączami |  |  | 2006 | 2007 | 129.500 | 250.000 | - | - |
| 4. | Wodociąg Nowy Dwór-Leśnictwo Dąbie z 4 przyłączami |  |  | 2007 | 2007 | - | 86.000 | - | - |
| 5. | Wodociąg Witunia-Zakrzewek-Zakrzewska Osada |  |  | 15.03.2006 | 15.04.2006 | 140.000 | - | - | - |
| 6. | Podkłady, dokumentacja 1,5 km i wykonanie wodociągu w Więcborku na Os. Piastowskim 200 mb |  |  | 15.03.2006 | 30.11.2006 | 11.900 | - | - | - |
| 7. | Wodociąg Borzyszkowo – Zgniłka – Gurowatki |  |  | 2007 | 2008 | - | 250.000 | 250.000 | - |
| III. | Budownictwo | poprawa gospodarki mieszkaniowej ludności miasta i gminy | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykup gruntów | rozwój budownictwa jednorodzinnego |  | 02.01.2006 | 31.12.2009 | 41.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2. | Drogi | poprawa bezpieczeństwa na drogach |  | 02.01.2006 | 31.12.2009 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3. | Dotacja na adaptację budynku na mieszkania socjalne przy ul. Kasztanowej w Więcborku | poprawa warunków mieszkalnictwa socjalnego |  | 02.01.2006 | 31.12.2006 | 26.000 | - | - | - |
| 4. | Zagospodarowanie ciągu spacerowego na promenadzie w Więcborku | popraw walorów turystycznych w Więcborku |  | 01.04.2006 | 30.11.2006 | 20.000 | - | - | - |
| 5. | Budowa chodnika w Sypniewie na Os. Leśnym o długości 833m | poprawa bezpieczeństwa na drogach |  | 01.04.2006 | 30.09.2006 | 45.000 | - | - | - |
| 6. | Dokumentacja na zajezdnię PKS w Więcborku | poprawa warunków podróżowania mieszkańców Więcborka |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 10.000 | - | - | - |
| 7. | Projekt skrzyżowania w Suchorączku | poprawa bezpieczeństwa na drogach |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 37.000 | - | - | - |
| 8. | Projekt obwodnicy w Więcborku | poprawa bezpieczeństwa na drogach |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 30.000 | - | - | - |
| 9. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubczy | rozwój lokalnego życia społeczno-kulturalnego |  | 02.01.2006 | 31.12.2006 | 110.000 |  |  |  |
| IV. | Oświata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana pieca c.o. w SP Więcbork | poprawa warunków nauczania |  | 2007 | 2007 | - | 100.000 | - | - |
| V. | Pozostałe zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Komputery | usprawnienie pracy urzędu | informatyk | 02.01.2006 | 31.12.2009 | 34.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 2.176.510 | 1.796.236 | 1.620.000 | 1.000.000 |