# Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr IV/17/02

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 30 grudnia 2002r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2003r.

| Lp | Wyszczególnienie | Dział Rozdz. § | Termin rozpoczęcia | ### Termin zakończenia | Wartość | Źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodociąg – Dalkowo – Witunia | 010 01010 6050 | 15.03.2003 | 15.04.2003 | 35.000 | środki własne |  |
| 2. | Dokumentacja wodociąg Zakrzewek – Zakrzewska Osada |  | 02.01.2003 | 30.11.2003 | 10.000 | środki własne |  |
| 3. | Monitoring ulicy Hallera | 600 60016 6050 | 02.01.2003 | 15.02.2003 | 25.400 | środki własne |  |
| 4. | Dokumentacja na drogę Borzyszkowo – Klarynowo 1 km |  | 02.01.2003 | 31.12.2003 | 20.000 | środki własne |  |
| 5. | Dokumentacja na drogę Nowy Dwór od wsi do osiedla mieszkaniowego |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dokumentacja na drogę od skrzyżowania do wsi Witunia 2 km |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wykup gruntów | 700 70005 6060 | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 6.000 | środki własne |  |
| 8. | Komputery | 750 75023 6060 | 02.01.2003 | 31.12.2003 | 10.000 | środki własne |  |
| 9. | Modernizacja sali gimnastycznej – Gimnazjum Sypniewo | 801 80110 6050 | 02.01.2003 | 31.12.2003 | 30.000 | środki własne |  |
| 10. | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Runowie Młyn | 900 90001 6054 | 15.05.2002 | 30.11.2003 | 1.020.000 | 627.600- poż. 134.886-z PAOW 257.514- środki własne |  |
| 11. | Kolektor Nowy Dwór - Więcbork | 900 90001 6050 | 15.03.2002 | 30.06.2003 | 390.000 | 300.000-poż. 90.000-śr. własne |  |
| 12. | Dokumentacja na kanalizacje grawitacyjna wraz z przyłączami na Oś. Piastowskim |  | 01.01.2003 | 30.06.2003 | 7.000 | środki własne |  |
| 13. | Oświetlenie ulic | 900 90015 6050 | 02.01.2003 | 31.12.2003 | 30.000 | środki własne |  |
| 14. | Rozbudowa i modernizacja stadionu w Więcborku | 926 92601 6050 | 02.07.2002 | 30.11.2003 | 570.000 | 190.000 – dot. UKFiS 380.000 - środki własne |  |
| # RAZEM |  |  |  |  | 2.153.400 | 900.914- śr. własne |  |